語音對話式問卷蒐集

技術路徑與廠商評估

EG BioMed 愛立基生醫｜十癌風險因子評估平台

2026 年 9 月 23 日　版本 1.0

本文件的技術限制取自現行平台的程式碼與資料契約；廠商能力描述取自公開資料與廠商自述，未經實測。

# 1. 摘要與建議

目標是在健檢中心以語音對話蒐集問卷，轉成結構化資料後餵給既有模型產生風險報告。本文件的結論是：這個方向可行，但成敗不取決於聊天機器人的品質，而取決於「抽取契約」——能不能保證一句話精確落在既有 78 題的某一個選項上，並在做不到時誠實地回報「未作答」。

### 四項建議

- 把抽取結果的驗證留在自己的系統裡。 現行的 validateSubmissionBeforeSend 與 answer-code-manifest.json 直接當作新前端的驗收閘門，任何廠商都必須通過它才算數。這一條讓聊天機器人成為可替換零件。

- 一致性研究排在廠商選型之前。 模型的驗證數據對應的是現行問法。在證明語音蒐集與表單蒐集等價之前，那些數據不能沿用到語音版報告。

- 語音辨識優先評估本土方案。 Azure 與 Google 的公開語言清單中查不到台語與客語；健檢中心的受檢者年齡偏高，這一項可能是決定性的。

- 階段 0 與階段 1 現在就能做，不需要任何廠商。 它們回答最貴的那個問題（受檢者是否真的更願意完成），而且不觸及任何受管制的東西。

### 建議優先洽談的四家

| 廠商 | 類別 | 為什麼是它 |
| --- | --- | --- |
| 台灣大哥大 | 語音客服 ＋ ASR | 唯一明確宣稱台語、客語混合辨識；同時是數位發展部開源 ASR 專案的執行維護單位；本地合約與資料處理條款 |
| 網訊電通 Telli | 語音客服 ＋ 真人工作台 | 規模與整合度最完整；抽取失敗時可轉真人，在醫療場景是必要功能而非加分 |
| Vapi | 語音 Agent 基礎建設 | 供應商中立，可用自己的錄音比較不同 ASR 再決定，避免先綁定後後悔 |
| LiveKit | 語音 Agent 基礎建設（開源） | Apache-2.0、可自架，語音資料完全不離開自有環境；法規若收緊是唯一不必重做的選項 |

# 2. 目標與現況落差

理想流程：受檢者在健檢中心以語音回答問卷，系統即時轉成文字、抽取為結構化答案，送入既有模型產生風險報告。現行的網頁問卷平台定位為過渡期方案。

### 2.1 現行系統的實際限制

以下數字取自現行程式碼與資料契約，不是估計值：

| 項目 | 數量 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| 問卷題目（canonical） | 78 題 | 每題都有定位式答案碼 |
| 凍結特徵欄位 | 71 欄 | 模型輸入，順序與名稱皆凍結 |
| 症狀欄位 | 84 欄 | 規則層輸入 |
| vnext 特徵欄位 | 33 欄 | 研究用 |
| 規則輸入欄位 | 30 欄 | 文獻高風險規則 |
| 版本字串 | 11 個 | 送件必帶，任一不符即被拒 |

答案碼的格式是 ${question.id}.option_${index+1}，也就是依選項順序編碼。選項只能追加、不能插入，否則所有既有資料的語意都會偏移。這是語音抽取最大的技術風險：對應錯一個索引不會產生任何錯誤訊息，只會讓那筆資料代表另一個答案。

### 2.2 三個不會因為換前端而消失的限制

- 資料契約。 觸發 schema 是 additionalProperties: false，多一個未宣告欄位會讓該線所有送件被拒。

- 知情同意。 現行流程是「捲到底 → 按鈕解鎖 → 勾選三項」，並記錄 consent_version。改成對話式詢問是 protocol amendment，須經 IRB。

- 量表效度。 模型以這些題目的特定語意訓練與驗證。讓語言模型改寫、追問、換句話說，收到的就不是同一個量表的答案。

# 3. 技術架構

### 3.1 分層原則

核心設計原則是：把可替換的部分與不可替換的部分分開。對話與語音技術每十二個月就會更新一輪，資料契約不會。

| 層 | 內容 | 誰負責 |
| --- | --- | --- |
| 語音 | 麥克風、降噪、端點偵測、ASR | 廠商或自架 |
| 對話 | 提問順序、追問、打斷處理、語音合成 | 廠商 |
| 抽取 | 逐字稿 → 78 題答案碼 ＋ 信心分數 | 自建（可借助廠商的 function calling） |
| 驗證 | answer-code-manifest 合法性、必填、版本 | 自建，不可外包 |
| 契約 | payload 組裝、送往既有流程 | 既有程式碼，不變 |

驗證層已經存在。validateSubmissionBeforeSend 與 answer-code-manifest.json 目前就在擋格式錯誤的送件。直接把它當作新前端的驗收閘門，是這個架構最省力也最安全的一點。

### 3.2 抽取契約：核心難題

市面上的語音 Agent 都能把對話做得自然。沒有一家會保證「這句話對應到第 7 題的第 3 個選項」，而那是唯一真正需要的東西。

實作方式是槽位填充（slot filling）而非摘要：每一題定義為一個槽位，其值域就是該題的合法選項。語言模型的任務是把回答映射到值域內的一個值，而不是自由產生文字。現代模型的 function calling 或 structured output 可以強制輸出符合 schema，這是必要條件但不是充分條件——

模型仍然會在不確定時給出一個看似合理的值。因此每個抽取結果都必須帶信心分數，低於門檻時一律標記為 status: "unknown"（manifest 既有的語意），由對話層重問或轉人工，絕不猜測。

### 3.3 覆述確認

對話結束前，系統必須把抽取到的答案讀回給受檢者確認。這一步同時解決三件事：

- 抽取準確率——受檢者是最終的校對者

- 知情同意的有效性——受檢者知道自己提供了什麼

- 爭議時的可稽核性——確認動作本身是紀錄

沒有這一步，整個方案在法規上站不住。

### 3.4 知情同意

建議同意流程仍在螢幕上完成，語音只負責問卷本體。理由是現行流程已獲 IRB 核准，改動幅度愈小、補件愈單純；且「捲動閱讀」這個動作在語音介面沒有等價物。

### 3.5 數字型題目的特殊處理

年齡、身高、體重、頻率（每週三次）等連續變數是最危險的一類：辨識錯誤不會被選項清單擋下來，會直接進入特徵向量。建議一律覆述確認，或保留螢幕輸入。

# 4. 語音層的現實限制

健檢中心的語音場景與一般客服差異很大，以下四項會決定成敗。

### 4.1 台語與客語

健檢中心受檢者年齡偏高，台語使用比例不低，中英夾雜也常見。這是整個方案最關鍵的技術門檻。

重要發現：Azure AI Speech 與 Google Chirp 3 的公開語言支援清單中，均查不到台語（Taiwanese Hokkien）與客語。Chirp 3 涵蓋 24 種 GA 語言與 77 種以上預覽語言，清單中無此二者。這使得本土方案從「可考慮」變成「可能是唯一選項」。

### 4.2 環境與隱私

健檢中心多為半開放空間。問到既往病史、家族史、症狀時，旁人聽得到。這是實體環境設計問題，不是技術問題，但會直接影響受檢者的作答意願與真實性——而作答真實性正是模型輸入的品質。

### 4.3 錄音本身是個人資料

是否保留原始音檔、保留多久、誰能存取、存放在哪個轄區，都必須寫進知情同意書。現行同意書載明「只有愛立基生醫內部經授權、負責研究與模型驗證的工作人員可以使用去識別化資料」——任何第三方處理語音或答案，都必須先修改這一句並簽署委外處理約定。

### 4.4 延遲

對話體驗的可接受延遲約在 800 毫秒以內。目前各平台的公開數據：Amazon Nova Sonic 約 300–500ms、ElevenLabs 約 600–800ms、LiveKit Agents 約 600–900ms、Vapi 與 Retell 約 700–900ms。加上自建的抽取層與驗證層，需預留額外預算，或將抽取設計為非同步（先收完再抽取，覆述確認時才需要結果）。

# 5. 一致性研究（最關鍵的前置作業）

現行模型以表單蒐集的資料訓練與驗證，對外宣稱的 ROC-AUC 0.875 ± 0.032、敏感度 91.2% 對應的是這個問法。換成語音對話蒐集後輸入分布會改變；在證明兩者等價之前，這些數據不能沿用於語音版報告。

### 5.1 設計

- 同一批受檢者，兩種方式各完成一次，順序隨機化以控制學習效應

- 逐題計算一致性（類別題用 Cohen's kappa，連續題用組內相關係數與 Bland–Altman）

- 計算特徵向量差異對最終風險分數與分級的影響

### 5.2 產出

| 結果 | 處置 |
| --- | --- |
| 一致性高的題目 | 可安心語音化 |
| 一致性中等的題目 | 語音蒐集但強制覆述確認 |
| 一致性低的題目 | 保留螢幕填答 |
| 風險分級改變率 | 決定能否沿用既有驗證宣稱，以及是否需重新驗證 |

這份研究規模不大，但它是整個方向能否對外宣稱的前提，也是 IRB 補件會問的第一個問題。建議排在導入任何廠商之前，而不是之後。

# 6. 分階段路徑

不要一次押上。每個階段都能獨立產生決策價值。

| 階段 | 做什麼 | 回答什麼問題 | 需要廠商？ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 以現行問卷錄下真實受檢者語音（僅研究用，另行取得同意） | 建立自己的 ASR 測試集 | 否 |
| 1 | 對現行前端做對話式外觀：題目、選項、順序、同意流程全不變 | 受檢者是否真的更願意完成？零法規風險 | 否 |
| 2 | 語音輸入但保留螢幕確認：說話 → 系統標記選項 → 使用者按確認 | 真實環境下的抽取準確率 | 是 |
| 3 | 一致性研究 | 能否沿用模型的驗證宣稱 | 否 |
| 4 | 全語音，螢幕僅覆述 | 正式產品 | 是 |

階段 0 與 1 可自行完成，不需任何廠商，也不需 IRB 以外的批准（階段 0 的錄音需另行同意）。 階段 1 尤其值得優先：它以最低成本回答最貴的問題——對話式介面是否真的提升完成率。若答案是否定的，後面的階段都不必做。

# 7. 廠商評估

### 7.1 篩選條件（三項必要條件）

以下三項任一為否，該廠商即不可用。不是因為技術不好，而是因為無法驗證它做對了。

| # | 條件 | 為什麼是必要的 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能將抽取結果以結構化格式送到我們自己的端點，由我們驗證後才算數 | 驗證層不可外包；沒有這一條就無法保證答案碼正確 |
| 2 | 信心不足時能回報「未作答」，而非猜測一個選項 | 猜錯不會產生錯誤訊息，只會產生錯誤資料 |
| 3 | 具備委外處理合約條款與資料落地選項（語音檔存放地點、保存期限、存取權限） | 法規前提；在修改知情同意書之前連 POC 都不能做 |

### 7.2 語音 Agent 平台（國際）

這一類提供 ASR、語言模型、語音合成、打斷處理與延遲最佳化的管線，對話邏輯與抽取仍由使用者撰寫。對本案最相關。

| 廠商 | 特點 | 價格（公開） | 合規 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vapi | 供應商中立調度層，串接 14+ 家；月處理 6,200 萬通、99.99% SLA | $0.05/分（僅調度）＋ 供應商成本；實際約 $0.15–0.35/分 | HIPAA 為 $2,000/月附加或企業方案，且限定核可的供應商子集；SOC 2、SSO、RBAC、資料落地在 Scale 方案 |
| Retell AI | 開發者友善，被評為結構化對話流程與企業合規最強 | $0.07/分起，實際約 $0.08–0.15/分 | BAA 可自助簽署且免費；SOC 2 Type 1 與 Type 2；GDPR DPA 可自助簽署。不在歐盟境內營運服務 |
| LiveKit Agents | Apache-2.0，可自架 | 自架無授權費 | 自行掌控；適合需要資料完全落地的情境 |
| ElevenLabs Agents | 語音品質與延遲領先，70+ 語言；2026-02 募得 $5 億、估值 $110 億 | 對話 AI 每分鐘價格於 2026 年調降約一半 | 未查得公開的醫療合規說明 |
| Amazon Nova Sonic | 延遲最低（300–500ms） | 依 AWS 計價 | 納入 AWS 合規體系 |
| Bland | 每小時 20,000+ 通外撥 | — | 不適用：本案非大量外撥場景 |

### 7.3 台灣本土（語音客服與 ASR）

| 廠商 | 廠商自述能力 |
| --- | --- |
| 台灣大哥大「OP 企業 AI 語音客服」 | 中文、英文、台語、客語混合辨識引擎；已為不同領域企業客製調教。同時為數位發展部 Taiwan Tongues ASR CE 專案的執行與維護單位 |
| 網訊電通 Telli | B2C／B2B2C 大量互動；AI 文字客服、AI 語音客服、真人工作台、CRM、工單、品質管理整合於同一體系 |
| 瑛聲科技 ENGSOUND | AI 語音機器人、智能客服、智能外撥、雲服務、企業總機 |
| EVOX 易喂 Voice AI Agent | 自動接聽與即時回覆 |
| 戰國策 | 整合 LINE、Facebook、Instagram、網站於單一平台 |
| 雅婷逐字稿（台灣人工智慧實驗室） | 100% 台灣開發，對台灣口音與用語支援佳 |
| Atter AI | 支援國語、粵語、台語、客家話等；自述台灣華語／台語／中英夾雜／粵語四場景平均字錯率 3.3%，全部低於 5% |

### 7.4 數位發展部開源方案：Taiwan Tongues ASR CE

數位發展部數位產業署「114 年跨域軟體基磐系統建構計畫」的示範成果，由台灣大哥大執行與維護。

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 倉庫 | github.com/adi-gov-tw/Taiwan-Tongues-ASR-CE |
| 語言 | 國語、台語、客語、英語，本地混合辨識 |
| 模型 | Hugging Face adi-gov-tw；pretrained 版 2B 參數 |
| 推論 | CLI 批次；FastAPI 服務（port 5000），支援檔案與 WebSocket 串流 |
| 硬體 | CPU 推論 16GB RAM 起；GPU 訓練 128GB+ RAM |
| 微調 | 明確支援 |
| 授權 | TRAIL（Taiwan Responsible AI License）v0.1，2025-09-30 |
| 發布 | 2025-07-14；41 個 commit；下載數 180／90 |

### 7.5 TRAIL 授權對本案的影響

TRAIL 並非 MIT 或 Apache，而是 LGPL 式 copyleft 加上 RAIL 式使用限制的自訂授權。以下為逐條檢視結果：

| 面向 | 結論 |
| --- | --- |
| 醫療用途 | 附件 A 的禁止用途中並無任何關於醫療建議、診斷或健康結果解讀的條款。此點與常見的 OpenRAIL-M 明顯不同（後者通常明文禁止提供醫療建議），對本案有利 |
| 商業使用 | 未限制。Linking Exception 允許以未修改的模型進行商業應用 |
| 修改與再散布 | 修改或衍生模型並散布時，必須以 TRAIL-M 釋出（copyleft） |
| 揭露義務 | 禁止「機器產生的內容未明確揭露其為機器產生」。語音機器人必須表明自己是 AI，報告須標示 AI 產生 |
| 自動化決策 | 禁止「完全自動化、對法律權利造成不利影響或產生拘束力的決策」。本服務明確聲明非診斷、不用於治療決策，故不受限 |

微調須謹慎。 以健檢中心的受檢者語音微調此模型，依 copyleft 條款該衍生模型散布時須開源釋出。此處疊加了授權風險與受檢者語音資料風險，建議在微調之前先取得法務意見。

### 7.6 醫療專用（國際）

| 廠商 | 定位 | 對本案的意義 |
| --- | --- | --- |
| Infermedica | 醫學驗證的症狀評估與分診，輸出結構化資料直接進入 EHR 供臨床審閱 | 能力最接近本案需求，但其產品與 EG BioMed 高度重疊——可能是夥伴，也可能是競爭者 |
| Hyro | 醫療語音與聊天 Agent，症狀分診透過 Infermedica | 大型醫療體系導向 |
| Notable Health、Phreesia、Assort Health、Relatient、Artera、VoxyHealth | 病患入口、排程、意向蒐集，與 EHR 深度整合 | 多為美國市場、繞 HIPAA 與 EHR 設計，未必服務台灣 |

# 8. 風險與未決事項

| 項目 | 性質 | 需要誰決定 |
| --- | --- | --- |
| 知情同意書修改 | 任何第三方處理語音或答案之前，「只有內部人員可使用」該句即不成立 | 法務 ＋ IRB |
| IRB 補件 | 蒐集方式改變屬 protocol amendment；本案應與現有待補事項合併處理 | IRB |
| 原始音檔的保存政策 | 是否保留、保存期限、存取權限、存放轄區 | 法務 |
| 模型驗證宣稱的適用性 | 在一致性研究完成前，現有數據不適用於語音版 | 研究 |
| 台語辨識實測 | 各家宣稱值均在乾淨錄音上取得；健檢中心為半開放、年長、有背景人聲 | 技術 |
| Taiwan Tongues ASR 無公開準確率數據 | README 與模型卡均未提供 WER／CER benchmark | 技術 |
| Taiwan Tongues ASR 社群規模小 | 下載數 180／90，最後更新 2025-07；問題多半須自行解決或循商用管道 | 技術 |

# 附錄 A：廠商提問清單

建議於首次會議即提出，並要求書面回覆。

### A.1 必要條件（任一為否即終止評估）

- 抽取結果能否以結構化格式（JSON）送至我們指定的 HTTPS 端點？

- 能否設定信心門檻，低於門檻時回報「未作答」而非猜測？

- 是否提供委外處理合約條款？語音檔與逐字稿存放於哪個轄區？保存多久？

### A.2 語音能力

- 台語與客語的實際支援程度？是否可提供我們自備音檔的試辨識？

- 中英夾雜、台華夾雜的處理方式？

- 端到端延遲的實測值（非行銷數字）？

- 背景有人聲的半開放空間中的表現？

### A.3 對話控制

- 能否強制依固定題序提問，不允許模型自行改寫題目？

- 能否設定每題的合法值域，並拒絕值域外的抽取結果？

- 受檢者要求重聽、修改前一題答案時的處理？

- 抽取失敗時能否轉接真人？

### A.4 營運

- 計價方式與實際總成本（含 ASR、語言模型、語音合成）？

- 是否支援地端或私有雲部署？

- 稽核紀錄的內容與保存方式？

- 服務水準協議與故障時的降級策略？

# 附錄 B：參考來源

以下為本文件引用之公開資料。廠商能力描述取自廠商自述或第三方比較文章，未經本文件作者實測。

| 來源 | 網址 |
| --- | --- |
| Taiwan Tongues ASR CE（數位發展部數位產業署） | github.com/adi-gov-tw/Taiwan-Tongues-ASR-CE |
| Taiwan Tongues ASR 模型權重 | huggingface.co/adi-gov-tw |
| 台灣大哥大 OP 企業 AI 語音客服 | twmsolution.com/ebgp/article_notify/AE2508131336360014 |
| 網訊電通：2026 台灣 AI 客服系統選型指南 | telexpress.com/en/product-blog/2026-ai-customer-service-platform-guide |
| 瑛聲科技 ENGSOUND | engsound.com.tw |
| EVOX Voice AI Agent | evoxglobal.com/tw/ai/evaa |
| Softcery：12 Voice Agent Platforms Compared (2026) | softcery.com/lab/choosing-the-right-voice-agent-platform-in-2026 |
| CelloIP：VAPI vs Retell vs LiveKit vs Bland 比較 | celloip.com/blog/ai-voice-agent-comparison/ |
| Ringlyn：Vapi vs Retell AI HIPAA、SOC 2 與價格比較 | ringlyn.com/blog/vapi-vs-retell-ai/ |
| Trillet：Vapi vs Retell HIPAA 與 SOC 2 合規比較 | trillet.ai/blogs/vapi-vs-retell-hipaa-soc2-compliance |
| CloudTalk：Vapi AI 價格分析 2026 | cloudtalk.io/blog/vapi-ai-pricing/ |
| Google Cloud：Chirp 3 轉錄語言支援 | docs.cloud.google.com/speech-to-text/docs/models/chirp-3 |
| Microsoft Learn：Azure Speech 語言與語音支援 | learn.microsoft.com/azure/ai-services/speech-service/language-support |
| 恆遠數位：語音轉錄 API 比較 Chirp 3 / Whisper / Deepgram (2026) | foreverwebs.com/blog/speech-transcription-api-comparison-chirp3-whisper-deepgram-2026 |
| Atter AI：2026 台灣逐字稿工具比較 | transcription.atter-ai.com/zh-tw/guides/best-transcription-apps-taiwan-2026/ |
| Deep Learning 101：語音處理資源總整理 | twman.org/AI/ASR/ |
| Data-DI：台灣 AI Agent 平台比較 | data-di.com/blog/ai-lab-taiwan-ai-agent-platform |
| Thoughtly：HIPAA 合規語音 Agent 比較 2026 | thoughtly.com/blog/10-best-hipaa-compliant-ai-voice-agents-for-healthcare-and-clinics-in-2026 |
| Infermedica × Hyro 合作說明 | infermedica.com/partners/hyro |
| SUPER 8 Studio 官網（ORRA） | no8.io/zh-tw/ |
| INSIDE：SUPER 8 Studio 發表 ORRA 平台 | inside.com.tw/article/42016-super8-intelligence-pack-ora-ai-launch |